**Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 230/30.07.2021**

**Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție**

**„Amenajare platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor” pe DJ 682 km 126+930 (partea dreaptă)**

**1.Indicatori economici**

Valoarea totală estimată: 471.789,28 lei (fără TVA)

560.401,16 lei (cu TVA)

din care construcții montaj (C+M): 429.253,34 lei (fără TVA)

510.811,47 lei (cu TVA)

**2.Eșalonarea investiției**

ANUL I - 560.401,16 lei cu TVA / 510.811,47 lei cu TVA

**3.Indicatori tehnici (capacități):**

Caracteristicile principale ale construcției sunt următoarele:

|  |  |
| --- | --- |
| Suprafață totală | 617,00 m2 |
| Lungime zonă cântar | 0,52 m |
| Lățime zonă cântar | 4,00 m |
| Pantă transversală pentru partea carosabilă | 2,5 % |
| Suprafață insulă zonă verde | 380,00 m2 |
| Structură rutieră | semirigidă |

**4.Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni:** 5 luni.

**5.Sursa de finanțare:** -fonduri de la bugetul local

-alte surse de finanțare.