**Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 233/30.07.2021**

**Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție**

**„Modernizare DJ** **793 km** **22+500 – 32+500 Cermei - Beliu”**

**1.Indicatori economici**

Valoarea totală estimată: 31.286.633,57 lei (fără TVA)

 37.167.128,11 lei (cu TVA)

din care construcții montaj (C+M): 28.950.472,99 lei (fără TVA)

 34.451.062,86 lei (cu TVA)

**2.Eșalonarea investiției** (INV/C+M)

ANUL I total investiție /C+M 12 luni: 18.583.564,055 lei/17.225.532,43 lei

ANUL II total investiție /C+M 12 luni: 18.583.564,055 lei/17.225.532,43 lei

**3.Indicatori tehnici (capacități):**

* lungime drum - 10.028 m
* accese proprietăți - 200 buc.
* stâlpișori reflectorizanți - 546 buc.
* podețe transversale - 31 buc.
* podețe laterale + accese - 43 buc. + 4 buc.
* poduri reabilitate - 2 buc.
* șanțuri de beton - 2.592 ml
* șanțuri de pământ - 14.478 ml
* rigolă carosabilă - 395 ml
* rigolă betonată - 2.986 ml
* parapet de protecție tip N2 - 2.810 ml
* parapet de protecție tip H2 - 2.980 ml
* rigolă de acostament - 804 ml
* semnalizare orizontală - 34,08 km
* semnalizare verticală - 280 buc.

**4.Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni:** 21 luni

**5.Sursa de finanțare:** - fonduri europene nerambursabile

 - fonduri de la bugetul local.