**Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 229/30.07.2021**

**Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție**

**„Amenajare platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor”**

**pe DJ 682 km 56+224 (partea stângă)**

**1.Indicatori economici**

Valoarea totală estimată: 410.739,53 lei (fără TVA)

 487.836,30 lei (cu TVA)

din care construcții montaj (C+M): 368.647,44 lei (fără TVA)

 438.690,45 lei (cu TVA)

**2.Eșalonarea investiției**

ANUL I - 487.836,30 lei cu TVA / 438.690,45 lei cu TVA

**3.Indicatori tehnici (capacități):**

Caracteristicile principale ale construcției sunt următoarele:

|  |  |
| --- | --- |
| Suprafață construită totală | 1.235,00 m2 |
| * Drumuri de acces
 |  441,00 m2 |
| * Platforme
 |  794,00 m2 |
| Lungime zonă cântar  |  0,52 m |
| Lățime zonă cântar |  4,00 m |
| Pantă transversală pentru partea carosabilă  |  2,5 % |
| Suprafață zonă verde |  96,00 m2 |
| Lungime rigolă carosabilă |  91,00 m |
| Lungime rigolă de acostament  |  55,00 m |
| Structură rutieră  |  semirigidă |

**4.Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni:** 5 luni.

**5.Sursa de finanțare:** -fonduri de la bugetul local

 -alte surse de finanțare.